Umowa o prace projektowe

Nr ZPO.3-2.2025

zawarta dnia …….. 2025 r. pomiędzy Gminą Garbów, ul. Krakowskie Przedmieście 50, 21-080 Garbów, reprezentowaną przez Wójta Gminy Garbów Kazimierza Firleja, nazywaną w dalszej treści umowy „Zamawiającym” a

Panią/Panem ……………………., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą: ………………… ul. ………………….. (NIP: ………………..   REGON: ………..) zwanym w dalszej treści umowy „Wykonawcą”, następującej treści:

§1

- Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla inwestycji polegającej na Poprawie dostępności architektonicznej i rozbudowie budynku Urzędu Gminy Garbów.

- Zakres opracowania obejmuje:

- Branża architektoniczna:

- Inwentaryzacja budynku do realizacji zamierzenia inwestycyjnego.

- Koncepcja projektowa rozbudowy budynku oraz nowego układu funkcjonalnego z uwzględnieniem spełnienia wymogów dot. dostępności budynku (zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2024.1411 t.j. z dnia 2024.09.25), w tym budowę windy, zapewniającej dostęp do wszystkich kondygnacji budynku istniejącego oraz części planowanej do rozbudowy) wraz z uzyskaniem akceptacji Zamawiającego.

- Uzyskanie wszystkich niezbędnych do etapu projektowego dokumentów
formalno-prawnych.

- Koordynacja międzybranżowa dokumentacji projektowej.

- Skompletowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej.

- Branża konstrukcyjna:

- Projekt techniczny rozbudowy oraz zmiany układu funkcjonalności pomieszczeń z uwzględnieniem spełnienia ustawy o dostępności budynku spełniający wymogi projektu wykonawczego.

- Opinia o stanie technicznym.

- Branża sanitarna:

- Projekt techniczny przebudowy istniejącej części oraz rozbudowy budynku w zakresie instalacji wewnętrznych spełniający wymogi projektu wykonawczego.

- Projekt zagospodarowania terenu w zakresie instalacji zewnętrznych (jeśli będzie wymagany).

- Analiza OZE i charakterystyka energetyczna budynku.

- Branża elektryczna:

- Projekt techniczny przebudowy (adaptacji) budynku dla instalacji elektrycznych wewnętrznych spełniający wymogi projektu wykonawczego.

- Rozwiązania w zakresie odnawialnych źródeł energii.

- Branża telekomunikacyjna:

- Projekt techniczny przebudowy budynku dla instalacji telekomunikacyjnych wewnętrznych spełniający wymogi projektu wykonawczego.

- Wykonanie mapy do celów projektowych.

- Wykonanie ekspertyzy pożarowej dla niezgodności z przepisami p.poż.

- Uzgodnienie dokumentacji z rzeczoznawcą ds. p.poż.

- Uzgodnienie dokumentacji i technologii z rzeczoznawcą ds. hig.-sanit.

- Kosztorys Inwestorski- wielobranżowy.

- Przedmiar Robót - wielobranżowy.

- SSTWiOR - wielobranżowy.

- Wykonawca we własnym zakresie ma obowiązek:

- Uzyskać wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu inwestycji;

- Uzyskać wszelkie uzgodnienia wymagane przepisami prawa, opinie i zatwierdzenia oraz wystąpienie

- Opracować projekt budowlany umożliwiający uzyskanie pozwolenia na budowę z elementami wykonawczego we wszystkich potrzebnych branżach umożliwiających wykonanie zamówienia na roboty budowlane bez konieczności dodatkowych opracowań wraz z wszelkimi wymaganymi opiniami i uzgodnieniami

- Wystąpić w imieniu Zamawiającego do właściwego organu z wnioskiem o wydanie pozwolenia na budowę.

- Kompletną dokumentację, należy dostarczyć Zamawiającemu w wersji papierowej oraz elektronicznej. Przez formę elektroniczną rozumie się pliki w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej. Pliki powinny zostać przekazane Zamawiającemu na płycie CD lub DVD. Dokumentacja będzie obejmowała:

- projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z przepisami Prawa budowlanego w ilości 5 egz.

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych - 2 egz.

- kosztorys inwestorski zgodnie z obowiązującymi przepisani prawa - 1 egz.

- kosztorys ofertowy - 1 egz.

- Wykonana pełna dokumentacja projektowa powinna umożliwić opracowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) przy wyborze Wykonawcy inwestycji.

- W ramach umówionego wynagrodzenia Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania opracowań zastępczych, uzupełnień, aktualizacji, rysunków itp. niezbędnych do prawidłowego przebiegu realizacji inwestycji w terminach wskazanych przez Zamawiającego.

- Zakres zadań będących przedmiotem zamówienia dodatkowo obejmuje:

- Udzielania pisemnych wyjaśnień na zapytanie oferentów w zakresie opracowanej dokumentacji projektowo - kosztorysowej;

- Współpracę realizacyjną z Wykonawcą i inspektorem nadzoru inwestorskiego do czasu uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu;

- Dokumentację należy opracować zgodnie z zasadami wynikającymi z obowiązujących przepisów technicznych i prawa budowlanego, wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm i aprobat technicznych, zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami.

- Przed złożeniem dokumentów celem uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót należy uzyskać od Zamawiającego akceptację przedłożonego projektu budowlanego. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym proponowane rozwiązanie przedstawiając charakterystyczne parametry techniczne, koszty budowy i eksploatacji oraz ewentualne rozwiązania równoważne

- Dokumentacja projektowa nie może wskazywać nazw własnych konkretnych technologii, patentów, produktów, itp.

- Wykonawca ma obowiązek sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji inwestycji z projektem oraz rozwiązywania problemów, w tym wizytowania placu budowy i rozwiązywania problemów wynikłych w trakcie realizacji robót np. poprzez uzupełnianie dokumentacji projektowej.

- Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru dokumentacji projektowej będzie protokół odbioru, przygotowany w dwóch egzemplarzach i podpisany przez Strony umowy.

§2

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami prawa oraz normami.

- Wykonawca oświadcza, że posiada kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonania przedmiotu niniejszej umowy.

- Wykonawca może powierzyć wykonywanie części umowy innym osobom na swój koszt i  odpowiedzialność.

§3

- Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy ustala się na kwotę …………….. zł (słownie złotych: ……………………) brutto, tj. wraz z podatkiem VAT.

- Wynagrodzenie jest płatne na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę.

- Wykonawca może wystawić fakturę VAT po wykonaniu i przekazaniu Zamawiającemu kompletnego opracowania i złożeniu do urzędu wniosku o pozwolenie na budowę.

- Wynagrodzenie jest płatne w następujący sposób:

- 70% w terminie 14 dni po wykonaniu dokumentacji projektowej i jej odbioru przez Zamawiającego.

- 30% w terminie 14 dni od dnia, w którym pozwolenie na budowę stanie się ostateczne.

§4

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać i przedłożyć Zamawiającemu dokumentację będącą przedmiotem umowy oraz złożyć wniosek o wydanie pozwolenia na budowę w terminie 6 miesięcy od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od niniejszej umowy w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w ust. 1., przy czym strony dopuszczają możliwość przedłużenia terminu określonego w ust. 1 w przypadku przedłużenia się procedury uzyskania niezbędnych uzgodnień z przyczyn niezależnych od Wykonawcy lub wystąpienia innych okoliczności niezależnych od stron powodujących opóźnienie prac projektowych.

§5

Wykonawca przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe w całości. Wykonawca i Zamawiający postanawiają, że nie będzie potrzebna zgoda Wykonawcy na wykonanie zależnego prawa autorskiego oraz, że na Zamawiającego przejdzie własność dokumentów i materiałów zawartych w wykonanej dokumentacji.

§6

Wykonawca zostanie upoważniony na piśmie przez Zamawiającego do uzyskania niezbędnych warunków i uzgodnień, uzyskania pozwolenia na budowę i załatwiania w imieniu Zamawiającego innych spraw niezbędnych do opracowania dokumentacji.

§7

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wady dokumentacji projektowej zmniejszające jej wartość lub użyteczność na potrzeby realizacji inwestycji oraz uniemożliwiające uzyskanie pozwolenia na budowę.

- Zamawiający o zauważonych wadach zawiadamia Wykonawcę w terminie 14 dni od dnia ich wykrycia.

- Zamawiający, po stwierdzeniu istnienia wad dokumentacji projektowej, może:

- żądać ich usunięcia, wyznaczając w tym celu Wykonawcy odpowiedni termin z zagrożeniem, że po bezskutecznym upływie terminu nie przyjmie usunięcia wad i odstąpi od umowy,

- odstąpić od umowy, bez wyznaczania terminu do usunięcia wad, gdy wady mają charakter istotny i nie dadzą się usunąć. Za wadę istotną uważa się wadę uniemożliwiającą wykorzystanie dokumentacji projektowej w całości lub w części na potrzeby realizacji inwestycji.

- Obniżyć wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku gdy wady nie dadzą się usunąć ale nie mają charakteru istotnego.

- Wykonawca zobowiązuje się na wniosek Zamawiającego do niezwłocznego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości związanych z opracowaną dokumentacją projektową w trakcie prowadzenia robót budowlanych, a także do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad ujawnionych w okresie realizacji robót wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej opracowanej w oparciu o niniejszą umowę, w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia przez Zamawiającego wystąpienia wad.

§8

- Za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za nieterminowe usunięcie wad w dokumentacji Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki.

- Za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego bądź Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Za rozwiązanie umowy lub odstąpienie od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 3 ust. 1 umowy.

- Jeżeli kary umowne określone w ust. 1-4 nie pokrywają szkody, Strony mają prawo żądania odszkodowania na zasadach ogólnych.

- Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych z należnego wynagrodzenia.

§9

- Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają zachowania formy pisemnej, pod rygorem ich nieważności.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego.

- Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Zamawiający								Wykonawca